Planning Report

Diseño y Pruebas 2



**Repositorio:** <https://github.com/Dp2-C1-04-08/Dp2-C1-04-08>

**Miembro:**

Ignacio Planas Thiriet - ignplathi@alum.us.es

**Profesor:** **:** Patricia Jiménez Aguirre

# Índice

[**Índice 2**](#_37r7h05bbigu)

[**Resumen ejecutivo 3**](#_j9ree11d6ag2)

[**Tabla de revisiones 3**](#_qkiqqr86wlgs)

[**Introducción 3**](#_7z01vu6ghs6p)

[**Contenido 3**](#_9nhxzbyxxbky)

[Tareas 4](#_h3m129elq8hj)

[Costes 6](#_n71ktgsdr4bb)

[**Conclusiones 7**](#_9ztgg3bz314c)


[**Bibliografía 7**](#_drdvlov4w6ol)

# 

# 

# Resumen ejecutivo

Se han planificado y realizado 8 tareas, con un tiempo estimado de 20h y un presupuesto de 400,83€. Se ha producido una desviación en ambas dimensiones de un 0,01% con respecto a lo planificado. El resumen del proyecto queda recogido en la siguiente tabla:



# Tabla de revisiones

| **Versión** | **Fecha** | **Autor(es)** | **Descripción** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23/03/2023 | Ignacio Planas Thiriet | Creación del documento |
| 1.1 | 21/04/2023 | Ignacio Planas Thiriet | Actualización de tiempo y coste real |

# Introducción

La planificación de un proyecto o entregable es crucial para el éxito del mismo. A continuación se realiza una planificación de las diferentes tareas que se van a desarrollar en este entregable individual, con estimaciones e informes de las dimensiones temporales y económicas del entregable.

# Contenido

A continuación se recogen las tareas para realizar en este entregable. Como herramienta de medición del tiempo empleado se ha hecho y se va a seguir haciendo uso de clockify durante todos los entregables. Posteriormente se recogen los costes del proyecto y su desglose

## 

## Tareas

| ID | TI-S3-F11 |
| --- | --- |
| Nombre | AuthenticatedBecomeAssistants |
| Descripción | Esta tarea engloba los requisitos F11 y F12 del documento de requisitos, es decir, consiste en implementar la posibilidad de que un usuario que no es asistente se convierta en asistente asi como permitir a un asistente ver y editar sus datos de asistente |
| Asignado y rol | Ignacio Planas Thiriet - Desarrollador |
| Tiempo estimado | 1h |
| Tiempo real empleado | 0.41h |

| ID | TI-S3-F13 |
| --- | --- |
| Nombre | AuthenticatedOperationsOnTutorials |
| Descripción | Implementar la funcionalidad de permitir a los usuarios autenticados ver los tutoriales publicados que tiene asociado un curso. Al listado de tutoriales se accede desde la vista detalle de un curso, y en el listado se puede entrar individualmente a un tutorial para ver información avanzada, sin llegar a permitir listar las sesiones del mismo |
| Asignado y rol | Ignacio Planas Thiriet - Desarrollador |
| Tiempo estimado | 1.5h |
| Tiempo real empleado | 1.41h |

| ID | TI-S3-F14 |
| --- | --- |
| Nombre | AssistantsOperationsOnTutorials |
| Descripción | Permitir a los asistentes listar, crear y ver en detalle sus tutoriales. Para los tutoriales que no están publicados, adicionalmente permite actualizarlos borrarlos o publicarlos, esta última opción siempre y cuando tenga al menos una sesión |
| Asignado y rol | Ignacio Planas Thiriet - Desarrollador |
| Tiempo estimado | 8h |
| Tiempo real empleado | 9.75h |

| ID | TI-S3-F15 |
| --- | --- |
| Nombre | AssistantsOperationsOnSessions |
| Descripción | Permitir a los asistentes ver el listado de sesiones de un tutorial, a través de un botón de “sesiones”, asi como ver en detalle una sesión. Para tutoriales no creados, permite crear nuevas sesiones, así como actualizar y borrar sesiones existentes |
| Asignado y rol | Ignacio Planas Thiriet - Desarrollador |
| Tiempo estimado | 6h |
| Tiempo real empleado | 4.84h |

| ID | TI-S3-F16 |
| --- | --- |
| Nombre | AssistantsOperationsOnDashBoards |
| Descripción | Permitir a los asistentes ver su tablero con la información solicitada en el documento de análisis |
| Asignado y rol | Ignacio Planas Thiriet - Desarrollador |
| Tiempo estimado | 1.5h |
| Tiempo real empleado | 2h |

## 


| ID | TI-S3-M17 |
| --- | --- |
| Nombre | AnalisysReport |
| Descripción | Producir un informe de análisis de los requisitos que se solicitan para este entregable |
| Asignado y rol | Ignacio Planas Thiriet - Analista |
| Tiempo estimado | 1h |
| Tiempo real empleado | 1.16h |

| ID | TI-S3-M18 |
| --- | --- |
| Nombre | PlanningReport |
| Descripción | Generar un informe de planificación con las tareas a desarrollar durante la duración del entregable |
| Asignado y rol | Ignacio Planas Thiriet - Proyect Manager |
| Tiempo estimado | 1h |
| Tiempo real empleado | 0.75h |


## 

## Costes

Para el cálculo de costes se ha tenido en cuenta las horas empleadas para cada tarea por el salario en euros del rol de la persona que la desempeña, teniendo para la misma persona dos roles diferentes y dos salarios diferentes. La amortización se ha calculado usando un equipo informático valorado en 1500€ con una amortización de 3 años. La amortización mensual de dicho equipo es de 41,67€. Para la amortización en función de las horas empleadas, se ha usado el cálculo asociado a las horas a emplear en la asignatura, siendo de 10 horas por semana durante 4 semanas. Obteniendo una amortización por hora de 1,04€. Los cálculos generales para este entregable son



Igualmente el desglose del presupuesto por rol es el siguiente:



# Conclusiones

Se ha realizado una planificación muy precisa en términos generales, con una desviación del 0,01%. A nivel individual es cierto que ha habido tareas con desviaciones mayores. Se ha realizado todo el trabajo prácticamente en el presupuesto establecido

# Bibliografía

Intencionalmente en blanco