Planning Report

Diseño y Pruebas 2



**Repositorio:** <https://github.com/Dp2-C1-04-08/Dp2-C1-04-08>

**Miembro:**

Ignacio Planas Thiriet - ignplathi@alum.us.es

**Profesor:** **:** Patricia Jiménez Aguirre

# Índice

[**Índice 2**](#_37r7h05bbigu)

[**Resumen ejecutivo 3**](#_j9ree11d6ag2)

[**Tabla de revisiones 3**](#_qkiqqr86wlgs)

[**Introducción 3**](#_7z01vu6ghs6p)

[**Contenido 3**](#_9nhxzbyxxbky)

[Tareas 4](#_h3m129elq8hj)

[Costes 5](#_n71ktgsdr4bb)

[**Conclusiones 5**](#_9ztgg3bz314c)


[**Bibliografía 5**](#_drdvlov4w6ol)

# 

# 

# Resumen ejecutivo

Se han planificado y realizado 3 tareas, con un tiempo estimado de 12h y un presupuesto de 272,50€. Se han realizado todas las tareas prácticamente en los tiempos estimados con una desviación inferior al 1%. El resumen del proyecto queda recogido en la siguiente tabla:



# Tabla de revisiones

| **Versión** | **Fecha** | **Autor(es)** | **Descripción** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/05/2023 | Ignacio Planas Thiriet | Creación del documento |
| 1.1 | 26/05/2023 | Ignacio Planas Thiriet | Actualización de tiempo y coste real |

# Introducción

La planificación de un proyecto o entregable es crucial para el éxito del mismo. A continuación se realiza una planificación de las diferentes tareas que se van a desarrollar en este entregable individual, con estimaciones e informes de las dimensiones temporales y económicas del entregable.

# Contenido

A continuación se recogen las tareas para realizar en este entregable. Como herramienta de medición del tiempo empleado se ha hecho y se va a seguir haciendo uso de clockify durante todos los entregables. Posteriormente se recogen los costes del proyecto y su desglose

## 

## Tareas

| ID | TI-S3-T19 |
| --- | --- |
| Nombre | Test Suite |
| Descripción | Esta tarea engloba los requisitos T19 y T20, teniendo como objetivo desarrollar un conjunto de tests para los requisitos 14 y 15 del entregable anterior. El requisito T19 concierne al código de los tests mientras que el requisito T20 concierne a los datos usados en los tests, es por eso que se desarrollan conjuntamente |
| Asignado y rol | Ignacio Planas Thiriet - Tester |
| Tiempo estimado | 10h |
| Tiempo real empleado | 9.66h |


## 

| ID | TI-S3-M21 |
| --- | --- |
| Nombre | Analysis Report |
| Descripción | Producir un informe de análisis de los requisitos que se solicitan para este entregable |
| Asignado y rol | Ignacio Planas Thiriet - Analista |
| Tiempo estimado | 1h |
| Tiempo real empleado | 1h |


| ID | TI-S3-M22 |
| --- | --- |
| Nombre | Planning Report |
| Descripción | Generar un informe de planificación con las tareas a desarrollar durante la duración del entregable |
| Asignado y rol | Ignacio Planas Thiriet - Project Manager |
| Tiempo estimado | 1h |
| Tiempo real empleado | 1h |

## Costes

Para el cálculo de costes se ha tenido en cuenta las horas empleadas para cada tarea por el salario en euros del rol de la persona que la desempeña, teniendo para la misma persona tres roles diferentes y tres salarios diferentes. La amortización se ha calculado usando un equipo informático valorado en 1500€ con una amortización de 3 años. La amortización mensual de dicho equipo es de 41,67€. Para la amortización en función de las horas empleadas, se ha usado el cálculo asociado a las horas a emplear en la asignatura, siendo de 10 horas por semana durante 4 semanas. Obteniendo una amortización por hora de 1,04€. Los cálculos generales para este entregable son:



Igualmente el desglose del presupuesto por rol es el siguiente:



# Conclusiones

Se ha realizado una planificación muy precisa en términos generales, con una desviación inferior al 1%.. Se ha realizado todo el trabajo por debajo del presupuesto establecido y se han realizado muy buenas estimaciones.

# Bibliografía

Intencionalmente en blanco